# NaTOfinansierte investeringer

Programmerte prosjekter fremgår av Fellesfinansiert  investeringsplan som gir rammen for det enkelte prosjekt i 2004.

FMO tildeles og er ansvarlig for rammene på post 44, 48 og 11 iht. nedenstående tabell  og er ansvarlig for den daglige gjennomføring og implementering av prosjektene. Dette innebærer ansvar for utarbeidelse av Funds Request/TBCE som fremsendes FD. Etter mottak av iverksettingsbrev fra FD, gis oppdrag om gjennomføring.

FLO (faggruppe NATO) godkjenner fortløpende fakturaer fra FB og egen organisasjon, og sørger for at nødvendige registreringer blir gjort opp mot statsregnskapet. Videre følge opp de kvartalsvise rapporter fra NATO i fm Norges bidrag til NATO (Kapittel 1760 post 75), innbetalinger fra NATO (Kapittel 4760 post 48), og gir RSF oppdrag om inn-/utbetalinger.

Fremsende halvårlige fremdriftsrapporter til NATO via FD. Sørge for at kvartalsvise rapporter blir utarbeidet og fremsendt FD.

Total ramme på kapittel 1760 post 44, 48, 11 og 75 er for 2004: 410,300 mill. kroner fordelt således:

| Tekst | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Post 44 – nasjonalfinansiert andel | 66,700 | 58,300 | 144,100 | 231,400 |
| Post 48 – fellesfinansiert andel | 210,100 | 34,100 | 145,500 | 135,800 |
| Post 11/01 – fellesfinansierte prosjekter nasjonalt | 3,500 | 1,200 | 3,000 | 1,000 |
| Post 75 – Norges bidrag til NATOs investeringsprogram | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| Sum planlagt produksjon i planperioden | 410,300 | 223,600 | 422,600 | 498,200 |

Fellesfinansiert  investeringsplan

| Prosjekt-nummer | Sted | Prosjektnavn | Kostnads-overslag post 48 | Kostnads-overslag post 44 | Forventet utbet i 2004 (post 48) | Forventet utbet i 2004 (post 44) | Forventet utbet i 2004 (post 11) | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forskjellig | Hele landet | ACCS | 1.497 | 1.367 | 1,2 | 8,5 | 0 |  |
| 1WI50011-1 | Senja | Luftvarslingsradar Sindre II | 394 | 129 | 39 | 2,8 | 0,7 |  |
| 1WI50034-1 | Njunis | Luftvarslingsradar Sindre II | 569 | 160 | 57 | 5,8 | 0,7 |  |
| 1WI50057-1 | Honningsvåg | Luftvarslingsradar Sindre II | 234 | 82 | 37,4 | 2,5 | 0,7 |  |
| 5AF11582-0 | Ørland | Restaurering rullebane og paralellbane | 30,5 | 36,2 | 3,4 | 4,8 | 0,9 | Ferdigstlles i 2004 |
| Forskjellig | Hele landet | Øvrige prosjekter |  |  | 72,1 | 42,3 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 210,1 | 66,7 | 3,5 |  |
| Sum planlagt produksjon i 2004 |  |  |  |  | 280,3 |  |

Merknader:

Post 44: Posten er foreslått redusert med 41,3 mill. kroner. Reduksjonene skyldes i vesentlig grad at de prosjekter som er planlagt i 2004 har større prosentdel av NATO finansierig.

Post 48: Posten er øket med 16,1 mill. kroner. Økningen skyldes at flere av de større prosjektene som SINDRE II har store utbetalinger i 2004.

Usikkerheten angående implementeringstakten for SINDRE II er betydelig redusert og forbruket antas å følge planlagt årsproduksjon

TCCE er fremmet for Sørreisa men noen avklaringsarbeider gjenstår.

ACCS er ført opp som ett totalprosjekt fordi det under planleggingsfasen allerede påløper enkelte forberedelse/planleggingskostnader. Prosjektet består av Air Command and Control System og ACCS Sensorer. De anslåtte nasjonale følgekostnader som FO har funnet mulig å avsette innenfor fremtidige rammer til prosjektet er 1.367 mill. kroner på post 44. Prosjektkostnadene på post 48 er anslått til 1.497 mill. kroner.

Konteiner ompakkingshus i fm NALMEB er iverksatt med belastning på post 44. Midler til prosjektet (ca 66 mill. kroner) må omgrupperes til post 44, da det ikke finnes dekning på denne post. Det er usikkert om hvor mye av beløpet kommer til utbetaling i 2004.

# Nasjonalfinansierte investeringer

Tilgjengelige ressurser til nasjonalfinansierte EBA-investeringer er for 2004 prioritert mot:

- omstilling, herunder tiltak rettet mot styrkeproduksjon for internasjonale operasjoner

- nødvendige EBA-tiltak knyttet til innføring av nye materiellsystemer.

Det vil – med unntak av strengt nødvendige HMS-tiltak – ikke bli investert i reanskaffelse / utvikling av EBA-massen før omstillingen er gjennomført.

Ved planlegging og utredning av nye investeringer i EBA, skal følgende strategi legges til grunn:

- nøkternhet ved fastsettelse av brukerbehov

- økt fokus på lette, flyttbare gjenbruksløsninger som kan tilpasses skiftende behov

- midlertidige eller semi-permanente løsninger der behovet på sikt er usikkert